ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Discord Intelligence Agent

Мониторинг конкурентов в крипто-iGaming сообществах

Заказчик: Head of Crypto, 1WIN

Версия: 1.0  |  Май 2026

# 1. Цель и задача

Разработать автономного ИИ-агента на базе Claude API который круглосуточно мониторит Discord серверы крипто-iGaming сообществ, отслеживает активность конкурентов и формирует ежедневный отчёт с рейтингом сообществ по перфомансу.

## 1.1 Проблема которую решаем

- Head of Crypto вручную мониторит десятки Discord серверов ежедневно

- Нет систематических данных о том в каких сообществах промо конкурентов работает лучше

- Решение о закупке трафика принимается без данных о buzz и вовлечённости

- Контакты администраторов собираются вручную и не структурированы

## 1.2 Результат который хотим получить

- Автоматический ежедневный Telegram-отчёт с данными по каждому серверу

- Рейтинг серверов по индексу перфоманса (engagement score)

- База контактов администраторов с автоматическим пополнением

- On-chain данные по объёму депозитов когда конкурент публикует публичный адрес race/турнира

- Сравнение: где закупаешь ты vs где активен конкурент

# 2. Архитектура агента

Агент состоит из 5 модулей которые работают последовательно в едином цикле. Claude API выступает мозгом — принимает решения о классификации контента и формировании отчётов.

Общий флоу Discord Scout → Promo Detector → Buzz Tracker → On-chain Tracker → Report Generator → Telegram

## Модуль 1 — Discord Scout

Основной сборщик данных. Подключается к Discord серверам через бота и читает сообщения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Discord API | discord.py / discord.js (websocket, не polling) |
| Серверов в мониторинге | до 100 одновременно |
| Каналы | все публичные + анонсы + промо |
| Частота | real-time через websocket |
| Хранение | PostgreSQL — все сообщения с метаданными |

Что фиксирует по каждому сообщению:

- server_id, channel_id, message_id, author_id, timestamp

- Полный текст сообщения

- Все ссылки из сообщения

- Медиа-вложения (скрины, гифки)

- Количество реакций и их типы

- Количество реплаев на сообщение

## Модуль 2 — Promo Detector

Claude API анализирует каждое сообщение и определяет является ли оно промо конкурента.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | claude-sonnet-4-20250514 |
| Триггеры | Keywords + ML классификация |
| Латентность | < 2 секунды на сообщение |
| Accuracy цель | > 92% precision |

Keywords для первичной фильтрации (до Claude):

- Названия конкурентов: Stake, Rollbit, Gamdom, Roobet, BC.Game, Duelbits, Shuffle

- Промо-слова: bonus, rakeback, deposit, race, giveaway, promo, code, cashback, tournament

- Крипто-слова: USDT, BTC, ETH, SOL, claim, withdraw

Claude классифицирует отфильтрованные сообщения:

- Тип: промо / органическое упоминание / нейтральный разговор / скрин выигрыша

- Конкурент: какой именно бренд

- Тип промо: race / rakeback / deposit bonus / free bet / tournament / другое

- Тональность: позитив / негатив / нейтрал

- Ссылки: куда ведут, UTM параметры если есть

## Модуль 3 — Buzz Tracker

После обнаружения промо агент переходит в режим слежения за этим сервером на 7 дней.

Что фиксирует ежедневно по каждому активному промо:

- Всего упоминаний бренда/промокода за 24 часа

- Уникальных авторов упоминаний (именно разных людей)

- Соотношение позитив/негатив

- Пиковые часы активности (UTC)

- Количество скринов выигрышей — отдельный счётчик

- Прирост участников сервера за 24 часа

- Thread активность — обсуждения связанные с промо

Формула Engagement Score score = (unique_authors × 2) + (total_mentions × 0.5) + (win_screenshots × 5) + (member_growth × 0.3) × sentiment_multiplier sentiment_multiplier: позитив = 1.2, нейтрал = 1.0, негатив = 0.6

## Модуль 4 — On-chain Tracker

Если в промо есть публичный адрес кошелька (race, tournament prize pool) — агент отслеживает объём транзакций на этот адрес.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Поддерживаемые сети | Solana, BNB Chain, Ethereum, TRON |
| API | Dune Analytics API + Nansen API |
| Что отслеживает | Incoming USDT/USDC транзакции |
| Окно мониторинга | 48 часов с момента промо |
| Обновление данных | каждые 2 часа |

Что выдаёт:

- Суммарный объём депозитов на адрес за 48ч после промо

- Количество уникальных отправителей

- Медианный депозит

- Сравнение с предыдущими промо этого же конкурента

## Модуль 5 — Admin Extractor

По каждому новому серверу где зафиксировано промо конкурента — вытаскивает контакты администраторов.

Что собирает:

- Discord username и ID всех пользователей с ролями: Owner, Admin, Moderator, Manager

- Twitter/X аккаунт если указан в Discord профиле

- Telegram если указан

- Размер сервера (member count)

- Дата основания сервера

- Язык сообщества (определяет Claude по тексту сообщений)

## Модуль 6 — Report Generator

Ежедневно в 09:00 UTC формирует отчёт и отправляет в Telegram. Claude API генерирует текстовую аналитику и рекомендации.

# 3. Формат ежедневного Telegram отчёта

📊 DISCORD INTEL REPORT — 15 May 2026 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔴 НОВЫЕ ПРОМО ЗА 24 ЧАСА • Rollbit Race $50K → CryptoWhales Korea (18,450 members) Ссылка: rollbit.com/?r=korea2024 [UTM: source=discord, community=cwhales] On-chain адрес: 8xKj...mP3q → уже занесено $43,200 USDT от 127 кошельков • Stake 20% Rakeback → DeFi Degen Seoul (9,200 members) Ссылка: stake.com/promo/seoul [UTM: source=discord] On-chain: нет публичного адреса ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 TOP СЕРВЕРОВ — РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ (engagement score = упоминания × авторы × тональность) 1. CryptoWhales Korea score: 89 🔥 Упоминания: 47 ¦ Авторов: 31 ¦ Скринов: 8 Тональность: 78% позитив Пик: 14:00–17:00 UTC Прирост участников: +124 за 24ч Контакт: @admin_whale (Discord) / @whalechannel (TG) 2. Solana Gamblers Hub score: 67 Упоминания: 28 ¦ Авторов: 19 ¦ Скринов: 3 Тональность: 65% позитив Контакт: @sgadmin (Discord) 3. DeFi Degen Seoul score: 24 ⚠️ Упоминания: 12 ¦ Авторов: 9 ¦ Скринов: 1 Тональность: 55% позитив / 33% негатив — слабая аудитория ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💡 РЕКОМЕНДАЦИЯ CryptoWhales Korea — 3 день активного обсуждения Rollbit Race. Аудитория горячая. Окно для входа: 2–3 дня. Рекомендуется закупить размещение сейчас пока конкурент разогрел аудиторию. Контакт: @admin_whale ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📉 ТВОИ ЗАКУПКИ vs BUZZ КОНКУРЕНТОВ KoreaCryptoClub твой трафик: $12,400 ¦ buzz score: 45 ✅ BitcoinKorea твой трафик: $3,200 ¦ buzz score: 12 ❌ пересмотреть Новые контакты в базе сегодня: +3 администратора

# 4. Технический стек

| Компонент | Технология / Сервис |
| --- | --- |
| Язык разработки | Python 3.11+ |
| Discord интеграция | discord.py 2.x (websocket listener) |
| ИИ / LLM | Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-20250514) |
| On-chain данные | Dune Analytics API + Nansen API |
| База данных | PostgreSQL (сообщения, серверы, контакты) |
| Очередь задач | Redis + Celery (async обработка) |
| Telegram отчёты | python-telegram-bot |
| Хостинг | Railway или VPS (минимум 2 GB RAM) |
| Планировщик | APScheduler (cron-задачи) |
| Мониторинг | Sentry (ошибки) + Grafana (метрики) |

# 5. Необходимые доступы и API ключи

| Сервис | Что нужно / Стоимость |
| --- | --- |
| Discord Bot Token | Создать бота на discord.com/developers — бесплатно. Нужны права: Read Messages, Read Message History, Guild Members Intent |
| Anthropic API | claude.ai — платно. Оценка: ~$50–150/мес при обработке 10k сообщений/день |
| Dune Analytics API | dune.com/api — есть бесплатный tier (1000 запросов/мес). Платный $349/мес для интенсивного использования |
| Nansen API | nansen.ai — от $150/мес. Альтернатива: Bitquery API (дешевле) |
| Telegram Bot | @BotFather в Telegram — бесплатно |
| Railway хостинг | railway.app — от $5/мес |
| PostgreSQL | Railway включает или Supabase free tier |

# 6. Этапы разработки

## Этап 1 — MVP (2 недели)

- Discord бот читает сообщения из заданного списка серверов

- Promo Detector через Claude API классифицирует промо

- Базовый Buzz Tracker — счёт упоминаний и уникальных авторов

- Ежедневный Telegram отчёт в текстовом формате

- PostgreSQL для хранения данных

## Этап 2 — On-chain и контакты (1 неделя)

- On-chain Tracker через Dune API

- Admin Extractor — автоматический сбор контактов

- Engagement Score формула

- Рейтинг серверов в отчёте

## Этап 3 — Интеграция твоих данных (1 неделя)

- CSV/JSON импорт твоих данных по закупкам

- Сопоставление твоих серверов с данными конкурентов

- Секция сравнения в отчёте

- Алерты при обнаружении нового промо конкурента (сразу, не ждать утра)

## Этап 4 — Полировка (1 неделя)

- Веб-дашборд для просмотра исторических данных

- Фильтры по конкуренту, сети, языку сообщества

- Экспорт базы контактов в CSV

- Настройка алертов по порогам (score > X — немедленно уведомить)

# 7. KPI и критерии приёмки

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Precision Promo Detector | > 92% (проверяется на тестовой выборке 500 сообщений) |
| Латентность обработки | < 3 минуты от появления промо до записи в БД |
| Аптайм агента | > 99% (не теряет сообщения) |
| Серверов в мониторинге | Старт: 20, масштаб до 100 |
| Отчёт | Ежедневно до 09:30 UTC без ручного запуска |
| Контакты | Автопополнение БД при каждом новом сервере с промо |

# 8. Оценка бюджета

| Статья | Сумма / мес |
| --- | --- |
| Разработка (one-time) | $3,000–5,000 (2 разработчика × 4 недели) |
| Anthropic Claude API | $50–150/мес |
| Dune Analytics | $0–349/мес (зависит от объёма) |
| Nansen API | $150/мес (или Bitquery $50/мес) |
| Хостинг Railway/VPS | $20–50/мес |
| PostgreSQL | $0–25/мес |
| Итого операционные | $220–575/мес |

# 9. Риски и ограничения

Риск 1 — Discord Terms of Service Discord запрещает Self-bot (аккаунт которым управляет скрипт). Нужен именно Bot аккаунт созданный через discord.com/developers. Бот должен быть добавлен в сервер администратором — он не может сам вступать. Решение: вступать в серверы вручную и добавлять бота как администратор.

Риск 2 — On-chain данные недоступны для CEX Если конкурент принимает депозиты на централизованный кошелёк казино — объём транзакций не отслеживается. On-chain tracker работает только когда конкурент публикует отдельный публичный адрес для race/турнира. Это происходит примерно в 30-40% случаев у крупных игроков.

Риск 3 — Скорость масштабирования Discord API имеет rate limits. При мониторинге > 50 серверов нужен sharding (несколько bot instances). Это учтено в архитектуре через Celery но требует тестирования при масштабировании.

# 10. Контакты и следующие шаги

Следующие шаги для запуска проекта:

- Утвердить ТЗ и бюджет

- Создать Discord Bot аккаунт на discord.com/developers

- Получить API ключи: Anthropic, Dune, Telegram Bot

- Передать разработчику список из 20 стартовых серверов для мониторинга

- Старт разработки — MVP через 2 недели

Discord Intelligence Agent v1.0  |  1WIN Crypto  |  Май 2026